20 september 2017

Aanwezig: Muhammed Incekara, Muhammet Demir, Mahmut Ozler, Endy Hu, Satrya Sabeni

Webscraper is volledig af en werkt goed.

Storyboard -> prototype maar nog niet af

Server is aangevraagd voor database.

* Focus op een paar categorieën i.p.v. alles, maar maak deze specifieker, met omschrijving, specs etc.
* We hebben te weinig taken opgepakt in de eerste sprint. Eventueel dingen toeveoegen.
* Volgende week opleveren: Opgezette database, storyboard van pagina’s.
* P.O. niet tevreden, wilt meer tussenresultaten zien. Niet alles in een keer aan het eind van de sprint.
* Gespreksleider hoeft niet alles alleen te doen. Volgende keer het gesprek een beetje voorbereiden.
* Assessment van Mahmut is een week uitgesteld.