27 september 2017

Aanwezig: Muhammed Incekara, Muhammet Demir, Satrya Sabeni, Endy Hu, Mahmut Ozler

* Specificaties liever in een tabelvorm in plaats van als verhaal.
* Beschrijving is niet essentieel, specificaties wel.
* In plaats van naam -> prijs bij bestelgeschiedenis.
* Admin kan ook customers beheren & products kunnen report geworden -> zet in diagram.
* Nieuwe sprint begint vandaag, 27 september. Deze duurt 3 weken. 17/10 eindigt sprint 2.
* Probeer dingen af te stemmen met elkaar, bijvoorbeeld de diagrammen reviewen.
* Volgende sprint echt aan de slag, documentatie afronden en programmeren/testen.

Assessment Mahmut:

* Meer advies geven aan de P.O.
* Beter omgaan met tijd, we konden niet alles bespreken.
* Vraag meer aan de P.O. hoe hij/zij het vindt in plaats van: Dit hebben wij/zo hebben wij het gedaan.
* Probeer meer tijd te besteden aan de volgende sprint met de P.O., kom met een voorstel.
* Probeer niet alles zelf te doen, laat de groep mee helpen.